服务范围：

包1：灵宝市苏村乡野外调查工作

主要任务

（1）采用实地核查的方式，对工作区原有台账的隐患点开展地质灾害调查，进一步掌握区域地质灾害变化及发育分布基本特征。

（2）开展以乡镇原有高风险区域为基础，重点区域1:2000地质灾害风险调查，共计25.87km2，结合重点区域地质灾害区域范围、危险地带和现有滑坡、崩塌、泥石流隐患点的基本特征等，对苏村乡重点区域按照1:2000的尺度进行斜坡单元划分，查明斜坡结构特征，查清典型易灾结构类型和孕灾地质背景条件，查明灾害隐患结构特征，开展稳定性分析以及不同条件下的地质灾害危险区划分。

（3）结合野外勘查成果，开展1:1000地质剖面测量，共计0.8km。

（4）编辑《河南省（灵宝市、辉县市）精细化调查试点项目灵宝市苏村乡重点区域1:2000野外调查工作总结》。

包2：辉县市上八里镇野外调查工作

主要任务

（1）采用实地核查的方式，对工作区原有台账的隐患点开展地质灾害调查，进一步掌握区域地质灾害变化及发育分布基本特征。

（2）开展以乡镇原有高风险区域为基础，重点区域1:2000地质灾害风险调查，共计22.04km2，结合重点区域地质灾害区域范围、危险地带和现有滑坡、崩塌、泥石流隐患点的基本特征等，对上八里镇重点区域按照1:2000的尺度进行斜坡单元划分，查明斜坡结构特征，查清典型易灾结构类型和孕灾地质背景条件，查明灾害隐患结构特征，开展稳定性分析以及不同条件下的地质灾害危险区划分。

（3）结合野外勘查成果，开展1:1000地质剖面测量，共计0.8km。

（4）编辑《河南省（灵宝市、辉县市）精细化调查试点项目辉县市上八里镇重点区域1:2000野外调查工作总结报告》。